Guia Completa de Ejecucion del Proyecto

Predictive Maintenance MLOps — Turbofan Engine Degradation (C-MAPSS)

Checklist exhaustivo, paso a paso, desde el repositorio en blanco hasta el sistema completo en produccion (AWS + Kubernetes + GitOps)

Version del documento: 1.0   |   Generado a partir del estado actual del repositorio

# Como usar este documento

Este documento es una guia operativa, no una descripcion de arquitectura. Cada fase incluye los comandos EXACTOS a ejecutar (tal como estan definidos en el Makefile, docker-compose.yml, .gitlab-ci.yml y los manifiestos del repositorio), en el orden en que deben ejecutarse, junto con una casilla de verificacion para marcar el progreso.

Alcance local vs. nube: Las fases 0 a 9 se pueden completar integramente en tu maquina local, sin cuenta de AWS y sin coste alguno (se usa LocalStack como 'nube falsa'). Las fases 10 en adelante requieren una cuenta de AWS real y conllevan costes de infraestructura.

Importante: No se ha modificado ningun archivo del proyecto para producir este documento. Es puramente informativo, basado en la lectura del codigo, configuracion e infraestructura tal como existen hoy en el repositorio.

## Indice de fases

☐  Fase 0 — Prerrequisitos de software y cuentas

☐  Fase 1 — Obtener el repositorio y explorar la estructura

☐  Fase 2 — Configurar el entorno de desarrollo (DevContainer o manual)

☐  Fase 3 — Activar los git hooks de pre-commit

☐  Fase 4 — Validar la calidad de codigo (shift-left gates)

☐  Fase 5 — Datos: DVC, dataset toy y dataset completo

☐  Fase 6 — Preparar features y entrenar el modelo localmente

☐  Fase 7 — Levantar el stack local completo (Docker Compose)

☐  Fase 8 — Ejecutar las pruebas de integracion (Testcontainers)

☐  Fase 9 — Simular streaming de telemetria (Kafka)

☐  Fase 10 — Monitoreo local (Evidently / Prometheus / Grafana)

☐  Fase 11 — Construir y publicar las imagenes Docker

☐  Fase 12 — Infraestructura como Codigo en AWS (Terraform)

☐  Fase 13 — Preparar el clauster Kubernetes (EKS)

☐  Fase 14 — Configurar GitLab CI/CD y el runner self-hosted (cero minutos en la nube)

☐  Fase 15 — Primer release GitOps y verificacion en produccion

☐  Fase 16 — Operacion continua y mantenimiento

☐  Anexo A — Checklist resumen (todas las fases en una tabla)

☐  Anexo B — Referencia rapida de comandos make

☐  Anexo C — Variables, secretos y credenciales necesarias

☐  Anexo D — Riesgos, advertencias y errores conocidos a vigilar

# Fase 0 — Prerrequisitos de software y cuentas

Instalar y verificar en la maquina local antes de empezar:

| Herramienta | Version requerida / recomendada | Uso en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Git | Cualquier version reciente | Clonar el repositorio, GitOps (commits automaticos) |
| Python | 3.12.x (>=3.12,<3.13, fijado en pyproject.toml) | api/ y core_ml/ |
| Poetry | 2.4.1 (version exacta, fijada en Dockerfile/.gitlab-ci.yml) | Gestion determinista de dependencias |
| Docker Desktop / Engine | Con soporte Compose v2 | Docker Compose, Testcontainers, build de imagenes |
| make | GNU Make | Interfaz unica de ejecucion (Makefile) |
| pre-commit | Cualquier version reciente (via pip) | Git hooks de calidad |
| Trivy | 0.69.3 (version anclada en CI) | Escaneo de secretos/CVEs/IaC (make security) |
| Node.js + npx | LTS reciente | make ci-local (gitlab-ci-local) |
| Terraform | >= 1.5.0 | Aprovisionar la infraestructura AWS |
| AWS CLI | v2 | Autenticacion, ECR, Secrets Manager, EKS |
| kubectl | Compatible con EKS 1.36 | Interactuar con el cluster |
| kustomize | v5.8.1 (version usada en CI) | Renderizar/editar manifiestos de kubernetes/ |
| VS Code + extension Dev Containers | Opcional pero recomendado | Entorno reproducible (.devcontainer/) |

## Cuentas y accesos

☐  Cuenta de AWS con permisos administrativos (solo necesaria a partir de la Fase 12).

☐  Cuenta/proyecto en GitLab (solo necesaria para la Fase 14, CI/CD). Ya NO hace falta depender del shared runner de gitlab.com: la Fase 14 registra tu propio hardware como runner self-hosted, con cero minutos de la cuota compartida consumidos.

☐  Acceso de escritura al repositorio Git (para push de codigo y para los commits automaticos de GitOps).

## Verificacion rapida de versiones instaladas

git --version

python --version

poetry --version

docker --version && docker compose version

make --version

terraform -version

aws --version

kubectl version --client

kustomize version

trivy --version

# Fase 1 — Obtener el repositorio y explorar la estructura

☐  Clonar (o confirmar que ya tienes) el repositorio localmente y situarte en la raiz del proyecto.

Nota: Evita clonar o mantener este repositorio dentro de una carpeta sincronizada por OneDrive, Google Drive o Dropbox: la sincronizacion en la nube bloquea archivos durante operaciones de git, builds de Docker y la creacion de entornos virtuales (Poetry/.venv), puede corromper el estado de .git bajo cargas grandes, y ralentiza notablemente "make ci" / "docker compose up". Este proyecto se traslado por esa razon a C:\dev\611 Predictive Maintenance MLOPS; se recomienda usar una ruta local equivalente fuera de cualquier carpeta sincronizada (por ejemplo C:\dev\ en Windows o ~/dev/ en macOS/Linux).

☐  Revisar el README.md completo: contiene el diagrama de arquitectura y la justificacion de cada decision de diseno.

☐  Familiarizarte con la estructura de carpetas principal:

| Carpeta / archivo | Contenido |
| --- | --- |
| api/ | Microservicio FastAPI de serving (proyecto Poetry independiente) |
| core_ml/ | Pipeline de datos, Feature Store, entrenamiento y streaming (proyecto Poetry independiente) |
| config/config.yaml | Parametros globales (Kafka, modelo, umbrales de monitoreo) |
| kubernetes/base + overlays/ | Manifiestos Kustomize del cluster (namespace, API, consumer, MLflow, Prometheus, Grafana, secretos) |
| gitops/argocd/ | Definicion de la Application de ArgoCD |
| terraform/ | Infraestructura AWS como codigo (VPC, EKS, RDS, MSK, ElastiCache, S3, ECR, IAM/OIDC) |
| terraform/bootstrap/ | Backend remoto de Terraform (bucket S3 + tabla DynamoDB de locking) |
| monitoring/ | Servicio de Evidently AI |
| localstack/ | Bootstrap de la 'nube falsa' para desarrollo local |
| Makefile | Interfaz unica de ejecucion, local e identica a CI |
| .gitlab-ci.yml | Pipeline CI/CD: quality -> smoke_test -> data_pull -> train -> build -> release |
| .pre-commit-config.yaml | Hooks locales de calidad (lint, formato, tipos, tests, seguridad, YAML) |
| docker-compose.yml | Stack local completo (Postgres, Kafka, Redis, MLflow, API, LocalStack) |

# Fase 2 — Configurar el entorno de desarrollo

## Opcion A (recomendada): DevContainer de VS Code

☐  Abrir la carpeta del proyecto en VS Code.

☐  Instalar la extension 'Dev Containers' si no la tienes.

☐  Ejecutar el comando de la paleta: 'Dev Containers: Reopen in Container'.

Nota: Esto construye automaticamente el contenedor definido en .devcontainer/Dockerfile, instala Python, Poetry (version anclada), make y el toolchain de IaC, instala las dependencias de api/ y core_ml/, e instala los hooks de pre-commit (ver postCreateCommand en .devcontainer/devcontainer.json). No requiere ningun paso manual adicional.

☐  Verificar que el postCreateCommand termino sin errores (barra de estado / terminal de VS Code).

## Opcion B: instalacion manual (fuera de un DevContainer)

# Una sola vez por maquina

pip install "poetry==2.4.1" pre-commit

# Instala las dependencias (runtime + dev) de api/ y core_ml/

make install

# Habilita los git hooks (bloquean commits que no pasan calidad)

make precommit-install

Trivy: Trivy no se instala via pip/poetry: es un binario aparte. macOS: 'brew install aquasecurity/trivy/trivy'. Windows: 'choco install trivy' o 'scoop install trivy'. Linux: script oficial de instalacion. Ejecutar 'make security' sin Trivy instalado imprime el comando exacto a usar.

# Fase 3 — Activar los git hooks de pre-commit

☐  Confirmar que los hooks quedaron instalados (make precommit-install, ya cubierto en la Fase 2).

☐  Ejecutar todos los hooks sobre todo el repositorio al menos una vez, para detectar cualquier problema existente antes de empezar a trabajar:

make precommit-run

Nota: A partir de aqui, cada 'git commit' ejecuta automaticamente ruff, black, isort, mypy, pytest, bandit, trivy y yamllint sobre los archivos modificados. Un commit se rechaza automaticamente si algo falla.

# Fase 4 — Validar la calidad de codigo (shift-left gates)

Ejecutar cada verificacion de forma individual (util para depurar un fallo puntual):

| Comando | Que valida |
| --- | --- |
| make format | Autoformatea codigo e imports (black + isort) — MODIFICA archivos |
| make format-check | Verifica formato sin modificar (el que corre en CI) |
| make lint | Ruff (linter) en api/ y core_ml/ |
| make lint-fix | Ruff con autofix |
| make typecheck | mypy (tipado estatico) en api/ y core_ml/ |
| make test | pytest unitario en api/ y core_ml/ |
| make coverage | pytest con reporte de cobertura |
| make security | bandit (SAST) + trivy (secretos/CVEs/IaC) |
| make yamllint | Valida estructura y estilo de todo el YAML del repo |

☐  Ejecutar el pipeline de calidad completo, exactamente como corre en el stage 'quality' de GitLab CI:

make ci

Nota: 'make ci' equivale a: format-check + lint + typecheck + test + security + yamllint. Si todo pasa, el repositorio esta en un estado que CI aceptaria sin fallos de calidad.

# Fase 5 — Datos: DVC, dataset toy y dataset completo

El dataset (C-MAPSS de la NASA: turbofan engine degradation, variante FD001-FD004) ya esta versionado con DVC. core_ml/data/ contiene el dataset completo (train/test/RUL por subconjunto FD001-FD004) y core_ml/data_toy/ contiene una muestra fija y determinista de ~1000 filas (motores 1-5 de FD001), pensada para validar el pipeline en segundos sin GPU.

☐  Descargar los datos versionados desde el remoto S3 de DVC (requiere credenciales AWS validas o LocalStack, ver Fase 7):

make dvc-pull

Nota: Si aun no tienes credenciales AWS reales configuradas, puedes apuntar el remoto de DVC a LocalStack (ver Fase 7) para trabajar 100% local: 'make dvc-use-localstack'.

☐  (Opcional) Regenerar el dataset toy desde el dataset completo, si necesitas reproducirlo:

make build-toy-dataset

☐  (Opcional) Subir cambios de datos al remoto de DVC, si generaste o modificaste datasets:

make dvc-push

Data contracts (fail fast): Cada etapa del pipeline de datos valida su propia salida contra un esquema explicito ANTES de que la siguiente etapa (mas costosa) se ejecute: ver core_ml/src/data_contracts.py (Pandera: telemetria cruda, telemetria etiquetada, features en ventana) y api/schemas.py (Pydantic: forma/finitud del request de inferencia). Un dataset malformado o una lectura NaN se rechazan de inmediato.

# Fase 6 — Preparar features y entrenar el modelo localmente

## Paso 1 — Smoke test con el dataset toy (obligatorio antes de cualquier entrenamiento real)

☐  Ejecutar el smoke test end-to-end (contratos de datos + MLflow + quality gate + registry, en segundos, sin GPU/Feast/S3/Redis):

make smoke-test

Nota: Este comando encadena 'prepare-toy' (construye engine_features/training_entities/scaler.joblib del dataset toy) y 'train-toy' (entrena usando la fuente 'parquet' en vez de Feast, y SIN exigir el quality gate). Verifica que todo el mecanismo del pipeline funciona antes de gastar computo real.

## Paso 2 — Preparar los datos completos para el Feature Store

☐  Construir las features materializadas (engine_features.parquet, training_entities.parquet, scaler.joblib) del dataset completo:

make prepare-data

## Paso 3 — Registrar las definiciones de Feast (entidad + feature view)

☐  Aplicar las definiciones de Feast declaradas en core_ml/feature_store/features.py contra el registro configurado en feature_store.yaml:

cd core_ml/feature_store

poetry run feast apply

cd ../..

Feast: feature_store.yaml usa un Offline Store tipo 'file' (S3/Parquet) y un Online Store Redis, cuya connection_string se resuelve via la variable de entorno REDIS_CONNECTION_STRING (localhost:6379 en local via Docker Compose; el endpoint real de ElastiCache en AWS). El registro (registry.pb) se guarda en el mismo bucket S3 de artefactos del proyecto.

## Paso 4 — Entrenamiento de produccion (dataset completo, via Feast, exige el quality gate)

☐  Ejecutar el entrenamiento completo:

make train

Quality Gate y Model Registry: Requiere MLFLOW_TRACKING_URI apuntando a un MLflow persistente real (no SQLite efimero) para que el modelo quede registrado en un Model Registry compartido. Localmente, usa el MLflow de Docker Compose (http://localhost:5000, ver Fase 7). El comando entrena el FCN (PyTorch), registra el modelo y el StandardScaler como artefactos de la misma corrida de MLflow, y solo promueve la version al alias 'champion' si supera 'monitoring.accuracy_threshold' (config/config.yaml, actualmente 0.85) evaluado en un split de validacion separado. api/main.py y el streaming consumer SOLO cargan la version con alias 'champion'.

Trazabilidad (lineage): Cada corrida de entrenamiento etiqueta su run de MLflow con la tupla de reproducibilidad completa: commit de Git + hash de datos de DVC + hiperparametros + run ID de MLflow + tag de imagen de contenedor (ver _build_lineage_tags en core_ml/src/train.py). Dado cualquier modelo desplegado, se puede rastrear el codigo, dataset, hiperparametros e imagen exactos que lo produjeron.

# Fase 7 — Levantar el stack local completo (Docker Compose)

docker-compose.yml levanta, como contenedores efimeros locales, TODO el stack: PostgreSQL, Kafka + Zookeeper, Redis, MLflow (respaldado por Postgres), la API FastAPI, y LocalStack (S3, SQS, Secrets Manager simulados). Cada servicio tiene un healthcheck real.

☐  Construir y levantar el stack completo:

make compose-up

Nota: Expone: API en http://localhost:8000, MLflow UI en http://localhost:5000, LocalStack en http://localhost:4566.

☐  Verificar el estado/healthcheck de cada servicio:

make compose-ps

☐  IMPORTANTE: el healthcheck de /health de la API reportara 503 hasta que exista un modelo con alias 'champion' en ESTE MLflow local. Esto es esperado, no un fallo.

☐  Entrenar contra este MLflow local para poblar el Model Registry (apuntando MLFLOW_TRACKING_URI al MLflow de Compose):

export MLFLOW_TRACKING_URI=http://localhost:5000   # PowerShell: $env:MLFLOW_TRACKING_URI="http://localhost:5000"

make train-toy

☐  Reiniciar la API para que recargue el modelo recien registrado:

docker compose restart api

☐  Confirmar que /health ahora responde 200 OK (por ejemplo, abriendo http://localhost:8000/health en el navegador o con curl).

☐  (Opcional) Redirigir el remoto S3 de DVC a LocalStack, para trabajar 100% local sin credenciales AWS reales:

make dvc-use-localstack

☐  (Opcional) Obtener las variables de entorno para apuntar boto3/aws-cli a LocalStack manualmente:

make localstack-env

☐  Seguir los logs de todos los servicios si necesitas depurar:

make compose-logs

☐  Detener el stack (conserva volumenes/datos) cuando termines:

make compose-down

☐  O detenerlo y borrar tambien los volumenes, para un reinicio 100% limpio:

make compose-destroy

# Fase 8 — Ejecutar las pruebas de integracion (Testcontainers)

A diferencia de Docker Compose (stack persistente para desarrollo manual), Testcontainers lanza sus propios contenedores efimeros DESDE pytest, para probar que el codigo realmente se integra: MLflow + PostgreSQL real, Kafka real, y API + registro MLflow real.

☐  Requiere Docker en ejecucion. Ejecutar las pruebas de integracion (excluidas del 'make test'/pre-commit por defecto, ya que son lentas):

make test-integration

Nota: Verifica, entre otras cosas: que train_pipeline() persiste correctamente las lineage tags, el quality gate y el alias del registry contra un MLflow real respaldado por Postgres; que el contrato de mensajes productor/consumidor de Kafka funciona contra un broker real; y que api/main.py devuelve un 503 correcto cuando aun no existe un modelo 'champion'.

# Fase 9 — Simular streaming de telemetria (Kafka)

Con el stack de Docker Compose en marcha (Kafka disponible en localhost:9092) y un modelo 'champion' ya registrado, se puede simular el flujo de telemetria de sensores end-to-end.

☐  En una terminal, lanzar el simulador de productor (envia lecturas de sensores sinteticas al topic 'engine_telemetry' cada 5 segundos):

poetry -C core_ml run python streaming/producer_sim.py

☐  En otra terminal, lanzar el consumidor de streaming (consume, obtiene features de Feast/Redis, infiere con el modelo 'champion', y publica alertas):

poetry -C core_ml run python streaming/kafka_consumer.py

Resiliencia del consumidor: El consumidor esta construido con logging estructurado JSON (structlog), reintentos con backoff acotado (tenacity, hasta 3 intentos ante fallos transitorios de Feast/red) y un circuit breaker real (pybreaker: se abre tras 5 fallos y espera 60s antes de reintentar) para que un fallo puntual o una dependencia caida nunca tumbe el proceso ni genere un bucle infinito.

☐  Existe tambien un script equivalente mas simple en la raiz (producer_sim.py) — usar preferentemente el de core_ml/streaming/, que es el que refleja el contrato de mensajes verificado por las pruebas de integracion.

# Fase 10 — Monitoreo local (Evidently / Prometheus / Grafana)

En produccion (Kubernetes), Prometheus y Grafana se despliegan como parte de kubernetes/base/ (prometheus.yaml, grafana.yaml, prometheus.yml). Localmente, el servicio de Evidently AI (monitoring/evidently_service.py) evalua los flujos de inferencia contra distribuciones de referencia y expone metricas via prometheus-client.

☐  Revisar monitoring/evidently_service.py para el punto de entrada del servicio de deteccion de drift.

☐  Los umbrales de drift y de precision usados por el quality gate estan centralizados en config/config.yaml (monitoring.drift_threshold, monitoring.accuracy_threshold) — revisar y ajustar antes de operar en produccion.

Reentrenamiento automatico: Si Data Drift o Concept Drift superan los umbrales configurados, en produccion se dispara automaticamente un trigger hacia GitLab CI para reentrenar el modelo con los datos etiquetados mas recientes del Offline Feature Store.

# Fase 11 — Construir y publicar las imagenes Docker

☐  Construir ambas imagenes localmente (API, desde el Dockerfile raiz; streaming-consumer, desde core_ml/Dockerfile):

make docker-build

Nota: El tag de imagen por defecto es el commit corto de git (git rev-parse --short HEAD) — nunca 'latest' en un release real. Se puede sobreescribir con IMAGE_TAG=<tag>.

☐  (Solo si vas a publicar en AWS ECR) Autenticarse en ECR:

aws ecr get-login-password --region us-east-1 \

| docker login --username AWS --password-stdin \

040175285118.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com

Importante: cuenta AWS: El ID de cuenta AWS (040175285118) y la region (us-east-1) son los valores por defecto configurados en el Makefile — ajustalos a tu propia cuenta AWS con AWS_ACCOUNT_ID=<tu-id> AWS_REGION=<tu-region> si vas a desplegar en una cuenta distinta.

☐  Publicar ambas imagenes en ECR:

make docker-push

# Fase 12 — Infraestructura como Codigo en AWS (Terraform)

Advertencia de coste y alcance: Esta fase provisiona recursos reales en AWS y genera costes. Solo se ha ejecutado 'terraform fmt'/'init'/'providers' contra este codigo — nunca 'plan'/'apply'. Revisa cada 'plan' cuidadosamente antes de aplicarlo.

## Paso 1 — Bootstrap del backend remoto de Terraform (una sola vez por cuenta/entorno)

☐  Configurar credenciales AWS validas en el entorno (aws configure, o variables AWS_ACCESS_KEY_ID/AWS_SECRET_ACCESS_KEY/AWS_SESSION_TOKEN).

☐  Inicializar y aplicar el bootstrap (crea el bucket S3 versionado+cifrado y la tabla DynamoDB de locking):

cd terraform/bootstrap

terraform init

terraform apply

# Copiar el bloque de salida "backend_config" -> pegarlo/descomentarlo en terraform/provider.tf

cd ..

☐  Con el backend ya descomentado en terraform/provider.tf, migrar el estado local al backend remoto:

cd terraform

terraform init -migrate-state

## Paso 2 — Crear manualmente los secretos que Terraform no puede generar

☐  Crear el secreto de token de GitHub en Secrets Manager (usado por terraform/secrets.tf):

aws secretsmanager create-secret \

--name "predictive-maintenance-mlops/github-token" \

--secret-string '{"token":"<tu-personal-access-token>"}'

## Paso 3 — Revisar y ajustar variables antes de aplicar

☐  Revisar terraform/variables.tf y ajustar, como minimo:

| Variable | Valor por defecto | Accion requerida |
| --- | --- | --- |
| gitlab_project_path | tu-grupo/611-predictive-maintenance-mlops | Cambiar al namespace/proyecto GitLab real (usado en la trust policy OIDC de GitLabCIRole) |
| gitlab_oidc_host | gitlab.com | Cambiar solo si usas GitLab self-managed |
| aws_region | us-east-1 | Ajustar si despliegas en otra region |
| db_username | mlflow_admin | Revisar segun politica interna |

☐  Revisar terraform.tfstate existente: solo aws_ecr_repository y aws_s3_bucket llegaron a aplicarse hasta ahora segun el estado actual — el resto de recursos (VPC, EKS, RDS, MSK, ElastiCache, IAM/OIDC) estan definidos pero pendientes de aplicar.

## Paso 4 — Validar, planear y aplicar

terraform -chdir=terraform fmt -check -diff -recursive   # o: make terraform-fmt

terraform -chdir=terraform init

terraform -chdir=terraform validate                       # o: make terraform-validate

terraform -chdir=terraform plan                            # o: make terraform-plan  -- REVISAR el plan a fondo

terraform -chdir=terraform apply                           # ejecutar manualmente tras revisar el plan

Que se provisiona: El apply provisiona: VPC con subredes privadas/publicas, cluster EKS (IRSA habilitado), RDS PostgreSQL (backend de MLflow), MSK (Kafka gestionado), ElastiCache Redis (Online Store de Feast), buckets S3, repositorios ECR (con lifecycle policies), y el proveedor OIDC + roles IAM para GitLab CI y para IRSA.

## Paso 5 — Recolectar los outputs necesarios para Kubernetes

☐  Tras el apply, extraer los outputs relevantes:

terraform -chdir=terraform output

☐  Anotar especificamente: el bootstrap brokers de MSK, el endpoint de RDS, y la connection string de ElastiCache Redis — se necesitan en la Fase 13.

# Fase 13 — Preparar el cluster Kubernetes (EKS)

## Paso 1 — Configurar acceso al cluster

aws eks update-kubeconfig --region us-east-1 --name mlops-cluster

☐  Verificar acceso:

kubectl get nodes

## Paso 2 — Instalar External Secrets Operator (una sola vez por cluster)

helm repo add external-secrets https://charts.external-secrets.io

helm install external-secrets external-secrets/external-secrets \

-n external-secrets --create-namespace

## Paso 3 — Crear manualmente el secreto de credenciales de base de datos en AWS Secrets Manager

Nota: kubernetes/base/externalsecret.yaml sincroniza el Secret 'mlops-secrets' desde AWS Secrets Manager en runtime, via la identidad IRSA del ServiceAccount 'mlops-sa'. El secreto 'predictive-maintenance-mlops/db-credentials' (con las propiedades username/password/dbname) debe existir en Secrets Manager antes de aplicar los manifiestos, o el ExternalSecret no podra sincronizar.

☐  Confirmar/crear el secreto de credenciales de base de datos (Terraform ya genera y posee este secreto via terraform/rds.tf + random_password — confirmar su nombre/contenido con 'aws secretsmanager get-secret-value').

## Paso 4 — Completar kubernetes/base/configmap.yaml con los outputs reales de Terraform

Importante: Los placeholders KAFKA_BROKER, DB_HOST y REDIS_CONNECTION_STRING en kubernetes/base/configmap.yaml deben reemplazarse por los valores reales obtenidos con 'terraform output' (Fase 12, Paso 5) — NUNCA con un 'sed' improvisado: usa un patch de Kustomize por overlay, o edita el ConfigMap base si es un unico entorno.

☐  Actualizar KAFKA_BROKER con el bootstrap brokers de MSK.

☐  Actualizar DB_HOST con el endpoint de RDS (si MLflow en el cluster usa RDS en vez de Postgres local).

☐  Actualizar REDIS_CONNECTION_STRING con el endpoint de ElastiCache.

## Paso 5 — Verificar la anotacion IRSA del ServiceAccount

☐  Confirmar que el ARN en kubernetes/base/serviceaccount.yaml (eks.amazonaws.com/role-arn) coincide exactamente con el rol IAM creado por terraform/iam.tf (module.iam_eks_role, namespace_service_accounts = ["mlops-env:mlops-sa"]) — ambos deben apuntar al mismo rol.

## Paso 6 — Instalar ArgoCD (una sola vez por cluster)

kubectl create namespace argocd

kubectl apply -n argocd -f https://raw.githubusercontent.com/argoproj/argo-cd/v2.13.2/manifests/install.yaml

☐  Registrar la Application que vigila kubernetes/overlays/production en este repo:

kubectl apply -f gitops/argocd/application.yaml

Ajuste requerido: Antes de aplicar, editar gitops/argocd/application.yaml: el campo 'source.repoURL' apunta a 'https://gitlab.com/tu-grupo/611-predictive-maintenance-mlops.git' — reemplazarlo por la URL real de tu repositorio Git.

☐  Verificar que ArgoCD detecta y sincroniza la Application (puede tardar unos segundos):

kubectl get applications -n argocd

## Paso 7 (opcional) — Inspeccionar el manifiesto renderizado antes de que ArgoCD lo aplique

make k8s-build

make k8s-diff   # diff contra el estado actual del cluster

# Fase 14 — Configurar GitLab CI/CD y el runner self-hosted

## Paso 1 — Variables de CI/CD del proyecto (Settings > CI/CD > Variables)

| Variable | Obligatoria | Proposito |
| --- | --- | --- |
| MLFLOW_TRACKING_URI | Si (para que 'train' llegue a produccion) | Endpoint del MLflow compartido/persistente (Load Balancer interno o publico alcanzable desde el runner). Sin ella, el job cae a SQLite efimero y el modelo NUNCA llega al Model Registry real que sirve la API. |
| AWS_ROLE_ARN | Ya fijada en .gitlab-ci.yml (GitLabCIRole) | Rol que asume CI via OIDC — confirmar que coincide con el creado por terraform/iam.tf |

☐  Configurar MLFLOW_TRACKING_URI en Settings > CI/CD > Variables (Protected + Masked segun corresponda).

## Paso 2 — Confirmar la federacion OIDC entre GitLab y AWS

☐  Verificar que terraform/iam.tf creo el aws_iam_openid_connect_provider para GitLab con la trust policy correcta (Federated), y que el 'sub' claim coincide con gitlab_project_path (Fase 12, Paso 3).

☐  Confirmar que el proyecto GitLab tiene habilitado el id_token 'AWS_OIDC_TOKEN' con audiencia 'sts.amazonaws.com' (ya declarado en .gitlab-ci.yml, default.id_tokens).

## Paso 3 — Permitir que CI pueda hacer push al repositorio (necesario para el release GitOps)

☐  Si la rama 'main' (o la rama de release) esta protegida: Settings > Repository > Protected branches -> habilitar 'Allowed to push' para el rol Maintainer/CI (por defecto, GitLab usa el CI_JOB_TOKEN del propio pipeline como remote 'origin').

## Paso 4 — Validar el pipeline localmente antes de confiar en el runner remoto

make ci-local          # ejecuta .gitlab-ci.yml completo via gitlab-ci-local (requiere Docker + Node.js)

make ci-local JOB=quality   # ejecutar un unico job

Nota: En Windows/Git Bash, invocar 'gitlab-ci-local' fuera de 'make ci-local' requiere fijar manualmente MSYS_NO_PATHCONV=1 (el Makefile ya lo hace por vos): sin esa variable, Git Bash reescribe la ruta Linux '--workdir' del contenedor (p. ej. '/builds/...') a una ruta de Windows invalida y el job falla de inmediato con 'the working directory ... is invalid'. Ver Anexo D.

## Paso 5 — Registrar y levantar el runner self-hosted (reemplaza al shared runner)

runner/docker-compose.yml define un GitLab Runner (executor docker) que corre en este hardware, recoge cualquier job con el tag 'local-hardware' (default.tags en .gitlab-ci.yml, heredado por los 6 jobs del pipeline) y lo ejecuta contra el Docker daemon de esta maquina. El trust OIDC hacia AWS (terraform/iam.tf) esta condicionado al 'project_path', no a que runner ejecuta el job, asi que funciona sin cambios adicionales.

☐  Crear el runner en gitlab.com -> tu proyecto -> Settings > CI/CD > Runners -> 'New project runner' -> plataforma Linux, tag 'local-hardware' -> Create runner. Copiar el token que empieza con 'glrt-' (se muestra una sola vez).

☐  Registrar este host como runner (una sola vez por maquina):

make runner-register TOKEN=glrt-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

☐  Levantarlo en background, con reinicio automatico (docker restart: unless-stopped):

make runner-up

☐  Confirmar que quedo registrado y esperando jobs:

make runner-status

Nota: El token del runner NUNCA se escribe en el repositorio: 'gitlab-runner register' lo guarda dentro del volumen Docker nombrado 'gitlab-runner-config', local a esta maquina. 'make runner-down' lo detiene sin perder el registro; 'make runner-unregister' lo da de baja en GitLab y borra ese volumen.

## Paso 6 — Disparar el pipeline real

☐  Hacer push/merge a la rama principal para disparar el pipeline: quality -> smoke_test -> data_pull -> train -> build_image -> release.

☐  Vigilar cada stage en la UI de GitLab; el stage 'release' NUNCA toca el cluster directamente — solo actualiza el tag de imagen en kubernetes/overlays/production y hace commit/push (ArgoCD hace el resto).

Importante: Con el runner self-hosted en linea (make runner-up) y el tag 'local-hardware' en .gitlab-ci.yml, gitlab.com ya no asigna estos jobs a sus shared runners: los 6 stages del pipeline (quality, smoke_test, data_pull, train, build_image, release) se ejecutan integramente en esta maquina. Cero minutos de la cuota compartida consumidos.

# Fase 15 — Primer release GitOps y verificacion en produccion

## Opcion A — Release manual (para validar el circuito completo antes de depender de CI)

make docker-build docker-push AWS_ACCOUNT_ID=<tu-account-id> AWS_REGION=<tu-region>

make gitops-set-image AWS_ACCOUNT_ID=<tu-account-id> AWS_REGION=<tu-region>

make gitops-release   AWS_ACCOUNT_ID=<tu-account-id> AWS_REGION=<tu-region>

Nota: 'gitops-release' fija el nuevo tag de imagen en kubernetes/overlays/production/kustomization.yaml via 'kustomize edit set image' (nunca sed) y hace commit+push. ArgoCD detecta el commit y reconcilia el cluster automaticamente (sync policy: automated, prune=true, selfHeal=true).

## Opcion B — Release via GitLab CI (una vez configurada la Fase 14)

☐  Simplemente mergear a la rama principal; el pipeline hace todo el trabajo automaticamente.

## Verificacion final en produccion

☐  Confirmar que ArgoCD reporta la Application en estado 'Synced' y 'Healthy'.

kubectl get pods -n mlops-env

☐  Verificar el healthcheck de la API desplegada:

kubectl port-forward -n mlops-env svc/<nombre-servicio-api> 8000:8000

curl http://localhost:8000/health

☐  Confirmar que el streaming-consumer esta corriendo con SU PROPIA imagen (no la de la API) y sin CrashLoopBackOff:

kubectl get pods -n mlops-env -l app=streaming-consumer

kubectl logs -n mlops-env -l app=streaming-consumer --tail=100

☐  Verificar que Prometheus y Grafana estan accesibles y recibiendo metricas.

☐  Enviar telemetria de prueba end-to-end (producer -> Kafka/MSK -> consumer -> Feast/Redis -> inferencia -> topic de alertas -> API) y confirmar una respuesta correcta.

# Fase 16 — Operacion continua y mantenimiento

☐  Monitorear Prometheus/Grafana para deteccion de drift (Evidently AI) segun los umbrales de config/config.yaml.

☐  Ante una alerta de drift, disparar (manual o automaticamente) un nuevo pipeline de reentrenamiento; el nuevo modelo solo se promueve a 'champion' si supera el quality gate.

☐  Mantener actualizados los poetry.lock de api/ y core_ml/ (poetry update dentro de cada proyecto) y volver a correr 'make ci' tras cada actualizacion.

☐  Revisar periodicamente las ECR lifecycle policies para controlar el crecimiento de almacenamiento de imagenes.

☐  Revisar el estado real de terraform.tfstate frente al codigo declarado (terraform plan) periodicamente para detectar drift de infraestructura.

☐  Rotar credenciales/secretos en AWS Secrets Manager segun la politica de seguridad interna; el ExternalSecret los resincroniza automaticamente cada hora (refreshInterval: 1h).

# Anexo A — Checklist resumen (todas las fases)

Vista compacta de todo el recorrido, de principio a fin, para marcar el avance global del proyecto.

☐  Fase 0 — Software y cuentas prerrequisito instalados y verificados

☐  Fase 1 — Repositorio clonado y estructura explorada

☐  Fase 2 — Entorno de desarrollo configurado (DevContainer o manual)

☐  Fase 3 — Git hooks de pre-commit activados y corridos una vez sobre todo el repo

☐  Fase 4 — 'make ci' pasa sin errores en local

☐  Fase 5 — Datos descargados via DVC (dataset toy y/o completo)

☐  Fase 6 — Smoke test (toy) OK; features preparadas; feast apply ejecutado; entrenamiento completo OK

☐  Fase 7 — Stack local (Docker Compose) levantado, con /health en 200 OK

☐  Fase 8 — Pruebas de integracion (Testcontainers) OK

☐  Fase 9 — Simulacion de streaming Kafka probada end-to-end en local

☐  Fase 10 — Monitoreo local (Evidently) revisado y umbrales confirmados

☐  Fase 11 — Imagenes Docker construidas (y publicadas en ECR si aplica)

☐  Fase 12 — Terraform: backend remoto, secretos manuales, plan revisado y apply ejecutado

☐  Fase 13 — Cluster EKS accesible; External Secrets Operator y ArgoCD instalados; ConfigMap/ServiceAccount completados

☐  Fase 14 — Variables de CI/CD configuradas; OIDC confirmado; permisos de push habilitados; runner self-hosted registrado y en linea (make runner-up)

☐  Fase 15 — Primer release GitOps completado; verificacion en produccion OK

☐  Fase 16 — Practicas de operacion continua establecidas

# Anexo B — Referencia rapida de comandos make

Listado completo de targets definidos en el Makefile, agrupados por area (ejecutar 'make help' para verlo directamente en la terminal).

## Dependencias

| Comando | Descripcion |
| --- | --- |
| make install | Instala dependencias (api/ + core_ml/) |
| make install-api / make install-core | Instala solo un proyecto |

## Calidad de codigo

| Comando | Descripcion |
| --- | --- |
| make format / make format-check | Formato (aplica / solo verifica) |
| make lint / make lint-fix | Ruff (verifica / autofix) |
| make typecheck | mypy |
| make test / make test-api / make test-core | pytest |
| make coverage | pytest con cobertura |
| make test-integration | Pruebas de integracion (Testcontainers) |

## Seguridad

| Comando | Descripcion |
| --- | --- |
| make bandit / make trivy / make security | SAST / secretos-CVEs-IaC / ambos |
| make yamllint | Validacion de YAML |

## Datos y entrenamiento

| Comando | Descripcion |
| --- | --- |
| make build-toy-dataset | Regenera el dataset toy |
| make prepare-toy / make prepare-data | Prepara features (toy / completo) |
| make train / make train-toy | Entrena (produccion via Feast / toy via parquet) |
| make smoke-test | Pipeline E2E rapido sobre el dataset toy |
| make dvc-pull / make dvc-push | Sincroniza datasets con el remoto S3 |
| make dvc-use-localstack | Redirige DVC a LocalStack (solo esta maquina) |

## Stack local (Docker Compose)

| Comando | Descripcion |
| --- | --- |
| make compose-up / compose-down / compose-destroy | Levanta / detiene / detiene+borra volumenes |
| make compose-logs / compose-ps | Logs / estado de healthchecks |
| make localstack-env | Imprime variables para apuntar a LocalStack |

## Imagenes y GitOps

| Comando | Descripcion |
| --- | --- |
| make docker-build(-api¦-consumer) | Construye imagenes |
| make docker-push(-api¦-consumer) | Publica imagenes en ECR |
| make k8s-build / make k8s-diff | Renderiza / diff del overlay de produccion |
| make gitops-set-image / make gitops-release | Fija tag de imagen / commitea+pushea (ArgoCD sincroniza) |

## Infraestructura (Terraform)

| Comando | Descripcion |
| --- | --- |
| make terraform-fmt | Verifica formato |
| make terraform-validate | Valida sintaxis/tipos |
| make terraform-plan | Plan contra AWS real |

## CI y utilidades

| Comando | Descripcion |
| --- | --- |
| make ci | Pipeline de calidad completo (igual que GitLab CI) |
| make ci-local | Corre .gitlab-ci.yml localmente (gitlab-ci-local) |
| make precommit-install / make precommit-run | Instala / corre los git hooks |
| make clean | Limpia caches locales (mypy/ruff/pytest) |
| make runner-register TOKEN=glrt-xxx | Registra este host como runner self-hosted (una sola vez) |
| make runner-up / make runner-down | Levanta / detiene el runner self-hosted (conserva el registro) |
| make runner-status / make runner-logs | Verifica credenciales / sigue los logs del runner |
| make runner-unregister | Da de baja el runner en GitLab y borra su configuracion local |

# Anexo C — Variables, secretos y credenciales necesarias

## Variables de entorno relevantes

| Variable | Donde se usa | Valor local (Docker Compose) | Valor en produccion (K8s) |
| --- | --- | --- | --- |
| MLFLOW_TRACKING_URI | api/, core_ml/, CI | http://mlflow:5000 (o http://localhost:5000 fuera de compose) | Inyectado via ConfigMap (kubernetes/base/configmap.yaml) |
| KAFKA_BROKER | core_ml streaming | localhost:9092 (kafka:29092 entre contenedores) | Inyectado via ConfigMap (bootstrap brokers de MSK) |
| REDIS_CONNECTION_STRING | Feast online store | localhost:6379 | Inyectado via ConfigMap (endpoint de ElastiCache) |
| AWS_ENDPOINT_URL / AWS_ACCESS_KEY_ID / AWS_SECRET_ACCESS_KEY | boto3/DVC contra LocalStack | http://localhost:4566 / test / test (make localstack-env) | No aplica (credenciales reales via IRSA/OIDC) |
| AWS_ROLE_ARN | GitLab CI (OIDC) | No aplica | arn:aws:iam::<cuenta>:role/GitLabCIRole |

## Secretos que deben crearse manualmente (Terraform no los genera)

| Secreto en AWS Secrets Manager | Contenido | Consumido por |
| --- | --- | --- |
| predictive-maintenance-mlops/github-token | {"token": "<personal-access-token>"} | terraform/secrets.tf (data source) |
| predictive-maintenance-mlops/db-credentials | username, password, dbname (Terraform genera password con random_password) | kubernetes/base/externalsecret.yaml -> Secret 'mlops-secrets' |

## Valores por defecto a personalizar antes de un despliegue real

| Archivo | Valor por defecto en el repo | Accion |
| --- | --- | --- |
| Makefile | AWS_ACCOUNT_ID=040175285118, AWS_REGION=us-east-1 | Sobreescribir con los de tu propia cuenta AWS |
| terraform/variables.tf | gitlab_project_path = tu-grupo/611-predictive-maintenance-mlops | Cambiar al proyecto GitLab real |
| gitops/argocd/application.yaml | repoURL: https://gitlab.com/tu-grupo/611-predictive-maintenance-mlops.git | Cambiar a la URL real del repositorio |
| kubernetes/base/configmap.yaml | Placeholders REPLACE_WITH_terraform_output_* | Reemplazar con 'terraform output' real tras el apply |

## Token del runner self-hosted (no es un secreto de AWS)

El token de registro del runner ('glrt-...', generado en gitlab.com > Settings > CI/CD > Runners) no es un secreto de Terraform ni de AWS Secrets Manager: solo autoriza a esta maquina a registrarse como runner del proyecto. 'make runner-register' lo pasa una sola vez y gitlab-runner lo persiste dentro del volumen Docker 'gitlab-runner-config' de este host — nunca se escribe en el repositorio ni en ningun archivo versionado.

# Anexo D — Riesgos, advertencias y errores conocidos a vigilar

☐  No ejecutar 'terraform apply' sin antes revisar 'terraform plan' linea por linea: crea recursos reales facturables en AWS (EKS, RDS, MSK, ElastiCache, NAT Gateways, etc.).

☐  El job train_model de GitLab CI cae silenciosamente a un MLflow SQLite efimero si la variable de CI/CD MLFLOW_TRACKING_URI no esta configurada -- el modelo entrenado NO llegara al Model Registry que sirve produccion. Confirmar siempre esta variable antes de depender de un pipeline de entrenamiento en CI.

☐  api/main.py y el streaming consumer SOLO cargan el modelo con alias 'champion'. Un entrenamiento que no supera el quality gate (monitoring.accuracy_threshold) queda registrado mas nunca se sirve -- esto es el comportamiento esperado, no un bug.

☐  El healthcheck /health de la API reporta 503 mientras no exista un modelo 'champion' en el MLflow al que apunta -- no confundir con un fallo real del contenedor.

☐  El release de GitLab CI (stage 'release') requiere que el runner pueda hacer push al repositorio Git; en ramas protegidas hay que habilitar explicitamente 'Allowed to push' para el rol CI/Maintainer.

☐  El ARN en kubernetes/base/serviceaccount.yaml y el rol IAM de terraform/iam.tf deben coincidir EXACTAMENTE (namespace + nombre de ServiceAccount); un desajuste rompe IRSA silenciosamente (permisos denegados en runtime).

☐  Nunca editar kubernetes/overlays/production/kustomization.yaml a mano con un editor de texto para cambiar el tag de imagen: usar siempre 'make gitops-set-image' (kustomize edit), que es lo que ArgoCD y CI esperan.

☐  LocalStack (make dvc-use-localstack) solo redirige el remoto de ESTA maquina (.dvc/config.local, no versionado); el archivo compartido core_ml/.dvc/config sigue apuntando al S3 real -- no se sube a git por error.

☐  Trivy y gitlab-ci-local no son dependencias de Poetry: son binarios/herramientas externas que deben instalarse aparte (ver Fase 0) o 'make security'/'make ci-local' fallan con un mensaje explicativo.

☐  Las pruebas de integracion (make test-integration) requieren Docker activo y son lentas: no forman parte de 'make test' ni del pre-commit por defecto -- ejecutarlas explicitamente antes de un release importante.

☐  No ubicar el repositorio dentro de una carpeta sincronizada por OneDrive/Google Drive/Dropbox: la sincronizacion en la nube puede bloquear archivos durante git/Docker/Poetry y corromper el estado del repositorio bajo cargas grandes -- usar una ruta local no sincronizada (ver Fase 1).

☐  Windows/Git Bash: 'gitlab-ci-local' invocado fuera de 'make ci-local' falla siempre con 'the working directory ... is invalid' si no fijas MSYS_NO_PATHCONV=1 -- Git Bash reescribe rutas Linux tipo '/builds/...' a rutas de Windows antes de pasarlas a Docker. 'make ci-local' ya lo hace por vos.

☐  El runner self-hosted (runner/docker-compose.yml) solo ejecuta jobs mientras esta corriendo (make runner-up, con Docker Desktop activo): si la maquina esta apagada o en suspension, los pipelines que hacen push quedan en 'pending' indefinidamente en gitlab.com hasta que el runner vuelve a estar disponible.

☐  El runner monta el socket de Docker del host (/var/run/docker.sock) y se registra con --docker-privileged=true (necesario para que build_image levante su servicio docker:24.0.5-dind). Esto le da a cualquier job del pipeline acceso equivalente a root sobre el Docker del host -- aceptable para un runner personal de un unico proyecto de confianza, pero nunca reutilizar este mismo runner para proyectos de terceros o no confiables.

Fin del documento. Generado por analisis exhaustivo del estado actual del repositorio (README.md, Makefile, docker-compose.yml, .gitlab-ci.yml, terraform/, kubernetes/, gitops/, config/). Ningun archivo del proyecto fue modificado para producir esta guia.